| 文档类型 | PRD |
| --- | --- |
| 产品 | 大富翁 · Monopoly Web |
| 关联仓库 | MM121202/monopoly-web |
| 文档版本 | 1.0 |
| 取代版本 | 0.1 |
| 状态 | approved-for-build |
| 负责人 | 二维马 |
| 最后更新 | 2026-10-20 |
| 语言 | zh-CN |

# PRD · 大富翁 Monopoly Web · v1.0

给 Agent 的解析说明：本文档中 REQ-*（需求）、AC-*（验收标准）、M-*（指标）、NFR-*（非功能）、R-*（风险）、OQ-*（开放问题）是规范性条目，编号稳定、可被引用；其余章节为背景与论证，不构成约束。所有"现状"数值均可在附录 A 的命令下复现，复现口径写在表格的"口径"列。判断"是否达成"只依据第 5 章的指标表与 §4.8 的完成定义（DoD）。

## 0. 版本与变更记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-20 | 草稿 | 首版：地基 / 定义 / 执行三段式，纳入真实仓库元数据 |
| 1.0 | 2026-10-20 | 待评审通过 | 依据实测评审重构：①收敛指标从"未结束率"改为"撞上限判胜占比 + 自然结束率"；②纠正"存档已可序列化"的成本假设；③锚定官方规则版本并补差异表；④补交易/拍卖规则细则与可判定 AC；⑤补非功能需求、RICE 打分、开放问题决策人与期限；⑥修正优先级（拍卖先于交易） |

v1.0 相对 v0.1 的实质性结论变化（供快速 diff）：

"回合上限只是兜底"这一判断被数据否定：40 局中 35 局靠上限判胜（87.5%），仅 5 局靠破产结束。

"存档成本低"不成立：RNG 状态、牌堆顺序、牌堆游标均在引擎状态对象之外，JSON.stringify(state) 无法续玩。

优先级调整：拍卖（RICE 90）先于交易（RICE 48）落地；交易仍需实现，但不再是第一顺位。

新增一项规则保真缺口：破产清算时房屋价值被直接清零，未按官方折算给债权人。

## 1. 一句话概要

一个零依赖、可离线、规则可复现的浏览器大富翁：v1.0 已交付标准 40 格规则与可复现对局，但 87.5% 的对局靠回合上限截断判胜，说明玩法尚未自然收束；本期（v1.x）只做两件事——让对局自然收敛（拍卖 + 交易 + 规则修补）与让对局可存续（快照重构 + 存档），并把这些能力全部纳入可测的验收口径。

## 2. 地基 · 为什么做（WHY）

### 2.1 问题与背景

浏览器里能玩的大富翁分两类：一类"重"（依赖框架、打包器、node_modules，克隆后要 npm install），一类"浅"（规则被砍到只剩掷骰买地，缺拍卖、交易等核心机制，且不开源、不可离线）。本项目的缺口定义是：一个轻、真、可改、可离线的标准规则实现。

"真"的判据不是"复刻所有变体"，而是：把标准 40 格规则忠实落地，并把"有意简化 / 未实现"的差异显式声明；声明必须出现在用户能看到的地方（产品内 + README），而不只是开发文档里。

同时它是维护者的学习载体：实践"引擎与界面分离""纯逻辑可测""种子随机可复现"。

### 2.2 目标用户与 JTBD

| Persona | 描述 | JTBD | 证据状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 休闲玩家 | 想立刻开一局，不装东西、可离线 | 我只有几分钟，想在浏览器里玩一局规则可信的大富翁，且不需要任何准备 | 假设（无一手调研；验证方式见 OQ-06） |
| B 前端/开源学习者 | 想要零依赖、有测试、架构清晰的参考实现 | 我在学引擎设计 / AI 决策 / ES Modules 工程化，想要一份可读的参考代码 | 假设（可由 issue 类型分布间接验证） |
| C 规则验证者 | 需要种子可复现的对局来核对规则、回归 bug | 我怀疑某条规则实现错了，希望用同一种子复现整局 | 已验证（种子机制与单测已存在） |

规范要求：Persona 的假设成分必须在文档中保留"假设"标记，禁止在对外材料中把假设陈述为调研结论。

### 2.3 目标与非目标

目标（可判定）

G1：标准 40 格规则实现，且差异表（§6.2）中每一项都能在产品内被看到、被解释。

G2：五项架构红线（§8.1）在任何一期交付后仍成立，且可被命令验证。

G3：外部贡献可进入：CONTRIBUTING 存在、issue/PR 模板存在、单测门禁在 CI 上生效。

非目标（明确不做）

不做商业化（无内购、广告、账号体系）。

不追求覆盖所有官方变体 / 扩展包 / 主题皮肤。

v1.x 不做移动端原生 App。

不替代官方商业产品；不使用官方商标素材（见 R-08）。

### 2.4 产品定位

面向"想玩一局可信大富翁"的人，以及"想读一份干净实现"的开发者，本项目是唯一同时满足零依赖、可离线、规则可复现的浏览器实现。

## 3. 现状基线（实测，2026-10-20）

### 3.1 已交付能力

| 能力 | 状态 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| 标准棋盘 40 格 / 22 地产 / 4 铁路 / 2 公用 / 8 街区 | ✅ | src/engine/data.js |
| 租金表、建房（均富）、抵押与赎回、破产、入狱、经过起点领薪 | ✅ | src/engine/game.js |
| 机会 / 命运 30 张 | ✅ | src/engine/cards.js |
| AI 对手（1–3 名，纯函数决策） | ✅ | src/ai/bot.js |
| 种子随机（mulberry32） | ✅ | src/engine/rng.js |
| 零依赖 / 无构建 / 可离线（静态服务器） | ✅ | index.html + scripts/serve.mjs |
| 20 个规则单测 + 无头自对弈 | ✅ | tests/game.test.js、scripts/simulate.mjs |
| CI（单测工作流） | ✅ | .github/workflows/test.yml |
| 地产交易 | ❌ 未实现 | — |
| 拍卖 | ❌ 未实现 | — |
| 本地存档 / 断点续玩 | ❌ 未实现（且当前状态不可续，见 §3.3） | — |

### 3.2 实测数据（全部可复现，命令见附录 A）

| 编号 | 指标 | 实测值 | 口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 单元格 / 地产 / 铁路 / 公用 / 街区组 | 40 / 22 / 4 / 2 / 8 | 静态数据断言 |
| B-02 | 卡牌总数（机会 + 命运） | 30（14 + 16） | 静态数据断言 |
| B-03 | 规则单测 | 20 通过 / 0 失败 | node --test |
| B-04 | 40 局四人：平均回合 / 最长 | 149.0 / 151 | node scripts/simulate.mjs 40 4 |
| B-05 | 40 局四人：平均建房 / 抵押 / 破产 | 10.7 / 1.8 / 0.6 | 同上 |
| B-06 | 40 局四人：未结束 | 0 | 同上 |
| B-07 | 40 局中靠回合上限判胜的占比 | 35/40 = 87.5% | 判定时存活玩家 > 1 即视为撞上限 |
| B-08 | 40 局中靠破产结束的占比 | 5/40 = 12.5% | 判定时存活玩家 = 1 |
| B-09 | 关闭上限后 20 局的自然结束率 | 10/20 = 50%（其余跑满 2 万步未结束） | maxTurns=0，步数上限 20000 |
| B-10 | 关闭上限后已结束对局的平均回合 | 232.0 | 同 B-09 |
| B-11 | 默认命令（不传参）输出 | 20 局：148.1 回合 / 1.9 抵押 | node scripts/simulate.mjs |

说明：B-11 与 B-04/B-05 的差异来自脚本默认局数（20 局）。任何对外引用必须写明局数参数，否则数字不可复现。

### 3.3 已知缺口（本期输入）

玩法未自然收束：B-07/B-08/B-09 构成同一事实的三个侧面——绝大多数对局靠 150 回合上限判净资产分胜负。v0.1 把它描述为"兜底"，与数据不符。

拍卖缺失导致产权空转：放弃购买即流拍，地块永久无人持有，降低破产概率。

交易缺失导致玩家无法主动谈判：这是官方规则中实现"资产再配置"的主要手段。

存档不可续：state 仅含棋盘与玩家数据；rng（游标）、decks（洗好的牌堆）、deckIndex、maxTurns 都在 Game 实例上，恢复后会重新洗牌、随机数重置，与"同种子必出同局"的承诺冲突。

破产清算丢失房屋价值：清算时 houses 直接置 0，房屋价值未按"半价卖回银行"折算给债权人。

规则差异只在 README：产品内无任何"这是简化实现"的提示，违反 §2.1 的"显式声明"承诺。

## 4. 定义 · 本期做什么（WHAT）

### 4.1 范围与优先级（RICE）

RICE = (Reach × Impact × Confidence) / Effort；Reach 用受影响玩家占比，Impact 用 0.25/0.5/1/2/3，Confidence 用 0-1，Effort 用人日当量。

| 编号 | 项 | Reach | Impact | Conf | Effort | RICE | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-AUCT | 拍卖流程 | 100% | 2 | 0.9 | 2 | 90.0 | Must，第一顺位 |
| REQ-TRADE | 地产交易 | 100% | 3 | 0.8 | 5 | 48.0 | Must，第二顺位 |
| REQ-STORE | 存档 / 断点续玩（含快照重构） | 60% | 2 | 0.6 | 4 | 18.0 | Should |
| REQ-RULE | 规则保真修补（破产清算、文案、差异可见化） | 100% | 1 | 0.9 | 1 | 90.0 | Must（与拍卖并列，成本极低） |
| REQ-FX | 音效与动画强化 | 50% | 1 | 0.7 | 3 | 11.7 | Should |
| REQ-ONLINE | 联机对战 | 40% | 3 | 0.4 | 13 | 3.7 | Could，需 ADR-001 |

与 v0.1 的差异：拍卖的 RICE 高于交易（成本低、确定性强、直接消除"流拍即消失"的失真），因此先做拍卖；规则修补成本最低且直接影响核心承诺，与拍卖并行。交易仍为 Must，但排在拍卖之后。

### 4.2 REQ-AUCT · 拍卖

规则细则（实现口径，需与 §6.2 差异表同步）

触发：玩家放弃购买（skipBuy）后立即进入拍卖，不允许"流拍即消失"。

参拍资格：所有未破产玩家，包含当前回合玩家。

竞价形式：轮次制顺序竞价（简化：官方为公开竞价）。每轮每人一次机会，最小加价 10，可选 pass；连续一轮无人加价即由最高价者成交。

成交结算：扣款、转移产权、可立即建房（若满足均富与整组条件）。

无人出价：流拍，由银行持有（保持可再次被拍卖）。

破产处理：任一出价者现金不足而破产时，其出价作废，拍卖继续；破产玩家退出竞拍。

序列化：拍卖状态必须进入 state（state.auction = { square, bids, high, turnOrder }），保证快照可续。

验收标准

AC-AUCT-01：放弃购买后 1 个引擎动作内进入 phase = 'auction'，且 state.auction.square 等于该地块索引。

AC-AUCT-02：4 名玩家各 pass 一次后，拍卖以流拍结束，state.owner[square] 不存在，state.auction 清空。

AC-AUCT-03：最高价成交后，买家现金减少额 = 成交价，产权转移，且该动作可被快照恢复（见 AC-STORE-03）。

AC-AUCT-04：竞拍者现金不足且无法变卖时，出价被拒绝并记为 invalid，拍卖不中断。

AC-AUCT-05：单测覆盖 ≥ 8 例（正常成交、流拍、破产退出、连续加价、最小加价校验、参拍资格、结算后建房资格、序列化往返）。

AC-AUCT-06：40 局四人模拟中，errors 记录为 0，且 M-01 指标相较 B-07 基线有可测量的下降（见 §5.4 的实验设计）。

### 4.3 REQ-TRADE · 地产交易

规则细则

可交易资产：现金、地产（含已抵押地产）、出狱卡。

禁止：玩家之间直接买卖房屋（官方规则：房屋只能按半价卖回银行）；带房地产必须先卖空房屋才能交易。

参与方：仅未破产玩家；AI 与人可互相发起。

AI 估价：estimateValue(square, ownerId) 纯函数，输入为状态与产权，输出为现金当量；报价与估价偏差必须 ≤ 15%（防止"随意报价"式实现）。

协商上限：单次交易提案最多 2 轮还价，超时/拒绝即终止，避免 UI 死循环。

状态：state.trade = { from, to, offer, request, round } 进入 state，可快照。

验收标准

AC-TRADE-01：decide(game) 在存在可交易资产时能产出 { type: 'proposeTrade', ... } 动作，且该函数无副作用（连续调用两次不改变状态）。

AC-TRADE-02：estimateValue 对同一状态幂等，且对"对方色组完整性"敏感（构造两组对照状态，估价差 > 0）。

AC-TRADE-03：交易成交后，双方现金与产权变更守恒（现金总量 + 产权数量不变），且带房地产无法被交易（返回明确错误码）。

AC-TRADE-04：人类可发起 / 还价 / 接受 / 拒绝；拒绝后状态与交易前逐字段一致（含 state.trade 清空）。

AC-TRADE-05：单测覆盖 ≥ 10 例（现金交易、地产+现金、抵押地产、出狱卡、带房拒绝、AI 估价偏差、还价轮次上限、拒绝回滚、破产方禁入、快照往返）。

AC-TRADE-06：40 局四人模拟 errors 为 0；且 M-03（平均破产人数）相对基线 0.6 提升。

### 4.4 REQ-RULE · 规则保真修补

AC-RULE-01：破产清算时，房屋按半价折算为现金加入债权人所得（或按官方流程先卖房再分配），单测覆盖"带 3 栋房破产"场景。

AC-RULE-02：把"免费停车"文案从"休息一回合"改为"无效果（原版无奖金）"，避免被误读为停一轮。

AC-RULE-03：规则差异表（§6.2）在 UI 中可访问（开局弹窗内一行"本实现与官方规则的差异"入口），点击后展示完整差异列表。

AC-RULE-04：README 与 §6.2 的差异条目逐条一致（用脚本或人工清单核对，记入 PR checklist）。

### 4.5 REQ-STORE · 存档 / 断点续玩（含前置重构）

前置需求（v0.1 低估的部分）

REQ-STORE-01：把 rng 游标、decks（洗好的牌堆）、deckIndex、maxTurns 纳入可序列化的 state（或提供 toSnapshot()/fromSnapshot() 显式包含它们）。这是本项的主要成本，必须单列排期。

验收标准

AC-STORE-01：snapshot = game.toSnapshot()，Game.fromSnapshot(snapshot) 后，连续 200 次 roll() 的骰点序列与未中断对局完全一致。

AC-STORE-02：恢复后的牌堆顺序与牌堆游标一致（连续抽 30 张牌，顺序与未中断对局一致）。

AC-STORE-03：拍卖 / 交易进行中的快照恢复后，可继续完成该流程。

AC-STORE-04：快照 JSON ≤ 200 KB（log 保留 200 条上限），损坏或版本不符时给出明确提示且不破坏既有存档。

AC-STORE-05：localStorage 键带 schema 版本号；schema 升级不静默丢弃旧档。

### 4.6 REQ-FX · 音效与动画（Should）

目标：提升首局留存与手感，不改变规则。

约束：音效必须可关闭、默认静音；不引入外部资源依赖（可内联 base64 或程序化生成）；动画不得阻塞引擎动作。

AC-FX-01：关闭音效后无任何音频请求；AC-FX-02：AI 对局加速（speed=0）时动画不成为瓶颈（单回合渲染 ≤ 16ms）。

### 4.7 REQ-ONLINE · 联机（Could，需 ADR-001）

决策点（OQ-01）：WebRTC P2P（手工交换 SDP，无需服务器但体验差）vs 最小信令服务器（体验好但引入部署依赖与"零依赖"红线例外）。

本阶段只要求：产出 ADR-001（选项、成本、红线突破评估、回滚方案），不要求实现。

### 4.8 完成定义（DoD）

任一 REQ 视为完成，必须同时满足：

代码合入主分支，node --test 全绿且新增用例数达标；

node scripts/simulate.mjs 40 4 无 errors，且相关指标写入 §5 指标表并更新基线；

对应 AC 逐条在 PR 描述里给出证据（命令 + 输出片段）；

文档（README 的规则边界表 / §6.2 差异表）同步更新；

架构红线（§8.1）未被破坏，若破坏则附 ADR。

## 5. 执行 · 怎么衡量（HOW & MEASURE）

### 5.1 指标结构

主指标（决定"这件事成没成"）：自然结束率、撞上限判胜占比、平均破产人数。

护栏指标（决定"有没有搞坏"）：单测通过、模拟 errors = 0、快照一致性、首屏与帧时间。

反向指标（防止用错误方式达标）：单局回合数膨胀、人类玩家净资产被 AI 系统性压制、UI 交互步数膨胀。

### 5.2 指标表（基线 → 目标）

| 编号 | 指标 | 基线（实测） | 目标 | 口径 / 判定方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 撞上限判胜占比 | 87.5%（35/40） | ≤ 20% | 40 局四人，存活 > 1 即计入 |
| M-02 | 自然结束率（无上限） | 50%（10/20） | ≥ 80% | maxTurns=0，2 万步内结束 |
| M-03 | 平均破产人数 | 0.6 | ≥ 1.5 | 40 局四人 |
| M-04 | 已结束对局平均回合（无上限） | 232（P95 未测） | ≤ 200，P95 ≤ 300 | 无上限 20 局，需先补 P95 统计 |
| M-05 | 规则单测数 | 20 | ≥ 45（拍卖 8 + 交易 10 + 存档 5 + 规则 3，其余为回归） | node --test |
| M-06 | 规则差异条目覆盖率 | 0（未进产品） | 100% 差异表条目在产品内可见 | §6.2 清单 × UI 断言 |
| M-07 | 外部贡献 PR（90 天） | 0 | ≥ 3 | GitHub 公开数据 |
| M-08 | issue 首响中位时间 | 未建立 | ≤ 72h | GitHub 公开数据 |
| M-C1 | 单局人类 UI 交互步数 P95 | 未测 | ≤ 80 | 需在 REQ-FX 前先加本地计数（不上报） |
| M-C2 | 人类玩家净资产 / AI 中位数 | 未测 | ≥ 0.8 | 用于发现 AI 交易剥削（R-01） |

反向指标只用于诊断，不作为对外 KPI。

### 5.3 质量门禁（必须守住）

GATE-01：node --test 全绿，失败即阻断合并。

GATE-02：node scripts/simulate.mjs 40 4 的 errors 为空；未结束 必须为 0（这一条由回合上限保证，不能作为收敛性证据）。

GATE-03：新功能 PR 必须附带对应指标的前后对比。

GATE-04：架构红线命令化校验（引擎无 DOM 引用、src/engine 不 import src/ui）。

### 5.4 实验设计（如何证明拍卖/交易真的有效）

因为拍卖与交易会同时改变对局形态，采用"单变量叠加"：

基线：当前 main（已记录 B-04~B-10）。

加拍卖（不合交易）→ 跑 200 局四人（同 200 个种子），记录 M-01/M-02/M-03/M-04。

再加交易 → 同 200 个种子，记录同样指标。

判定：M-01 至少下降一半、M-02 至少提升至 70%，否则先调 AI 策略而不是继续加功能。

200 局样本以降低方差；报告必须给出种子区间与命令，便于第三方复现。

### 5.5 遥测取舍（明确决定）

v1.0 不引入任何上报式遥测（与零依赖、离线、无账号一致）。

允许：本地 localStorage 计数（完成局数、放弃局数、交易次数），仅用于开发者自查与本地展示，不上报、可一键清除。

因此 M-07/M-08 只采用 GitHub 公开数据；M-C1/M-C2 用本地计数在自测中采集。

## 6. 规则保真（差异化核心）

### 6.1 版本锚点

基准版本：2008 年版 Hasbro 美国版（US）标准规则，棋盘中文译名沿用当前实现。

租金表、价格、税费以该版本规则书为准；任何与其它版本（如英国版、早期 75 美元奢侈税版本）的差异，在 §6.2 登记，不改代码。

若未来支持多版本，按"规则集（ruleset）"参数化，禁止在代码里用 if-else 混版。

### 6.2 差异表（实现 vs 官方，必须与产品内展示一致）

| 编号 | 规则项 | 官方 | 本实现 | 类型 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 地产交易 | 允许任意条款 | 未实现（v1.x 实现） | 未实现 | 对局难自然收束（B-09） |
| D-02 | 放弃购买后拍卖 | 必须拍卖 | v1.x 实现 | 未实现 | 产权空转，破产概率降低 |
| D-03 | 所得税 | 10% 或固定 200 二选一 | 固定 200 | 简化 | 高资产玩家税负偏轻 |
| D-04 | 奢侈税 | 2008 版为 100 | 100 | 一致 | — |
| D-05 | 免费停车 | 无任何效果 | 无任何效果（文案待修，AC-RULE-02） | 一致（文案歧义） | 玩家误以为停一轮 |
| D-06 | 回合上限 | 无（锦标赛为计时） | 150 回合，按净资产判胜 | 自定义 | 87.5% 对局由此结束（B-07） |
| D-07 | 破产时房屋处置 | 半价卖回银行，所得给债权人 | 直接清零（v1.x 修，AC-RULE-01） | 缺陷 | 债权人少收钱，破产成本失真 |
| D-08 | 拍卖形式 | 公开竞价 | 轮次制顺序竞价（v1.x 实现口径） | 简化 | 成交价可能偏低 |
| D-09 | 抵押赎回利率 | 10% | 10%（110% 赎回） | 一致 | — |
| D-10 | 均富建造 | 必须 | 必须 | 一致 | — |
| D-11 | 三次双数入狱 | 是 | 是 | 一致 | — |

### 6.3 产品内可见性要求

NFR-RULE-01：开局弹窗必须有一行"本实现与官方规则的差异（12 项中的 3 项）"，可展开查看 §6.2 全文。

NFR-RULE-02：任何"自定义规则"（回合上限、拍卖形式）在触发时必须在日志区给出可读说明，而不是静默生效。

## 7. 非功能需求

| 编号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 浏览器 | Chrome / Edge ≥ 111，Firefox ≥ 115，Safari ≥ 16.4；不支持 IE 与旧版移动浏览器 |
| NFR-02 | 移动端 | 375×667 起可用；触控目标 ≥ 44px；横竖屏均可完成一局 |
| NFR-03 | 可访问性 | 全流程键盘可达；正文对比度 ≥ 4.5:1；色组不以颜色为唯一区分（附名称/符号）；事件有 aria-live 播报 |
| NFR-04 | 性能 | 本地静态服务器下，中端设备首屏可交互 ≤ 1.5s；单次全棋盘重绘 ≤ 16ms；常驻内存 ≤ 150MB |
| NFR-05 | 离线语义 | file:// 明确不支持（README + 启动页提示）；PWA 不在 v1.x 范围（OQ-05） |
| NFR-06 | 代码约束 | 引擎（src/engine）不得 import ui；UI 不得实现规则；新文案集中在 src/ui/strings.js |
| NFR-07 | 快照兼容 | 快照 JSON 带 schemaVersion；不兼容时明确提示，不静默丢档 |

## 8. 架构红线与例外流程

### 8.1 五项红线（任何 PR 破坏即拒绝）

引擎零 DOM：src/engine/* 不引用 document / window。

AI 纯函数：decide(game) 与 estimateValue(...) 无副作用、可重复调用。

数据 / 规则分离：加卡改 cards.js，加地改 data.js，不改 game.js 的分支结构。

零运行时依赖 / 可离线：package.json 的 dependencies 必须为空；构建步骤必须为 0。

可复现：同种子同动作序列必出同局，且该性质在存档恢复后仍成立（AC-STORE-01/02）。

### 8.2 例外流程

破坏任一红线 → 必须写 ADR（背景 / 选项 / 成本 / 不可逆点 / 回滚），并在 PR 中链接。

ADR 至少保留 30 天再评估是否升级为正式决策。

## 9. 风险与缓解

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | AI 交易估价系统性剥削人类玩家 | 中高 | 高（体验崩塌） | 估价对称 + 偏差 ≤15% + 人类可查看估价依据 + M-C2 监控 |
| R-02 | 交易/拍卖 UI 复杂度爆炸，交互步数失控 | 中 | 中 | 先做"模板化报价"而非自由协商（OQ-02）；M-C1 预算；分两期上线 |
| R-03 | 存档破坏可复现承诺 | 中 | 高（伤害核心卖点） | 前置重构 REQ-STORE-01；AC-STORE-01/02；快照 schema 版本 |
| R-04 | 联机引入服务器，突破零依赖 | 中 | 高（定位漂移） | 列入 Could；ADR-001 决策；优先 P2P |
| R-05 | 拍卖拖长单局（回合数上升） | 中 | 中 | 最小加价 + 每人每轮一次 + 模拟门禁 M-04 |
| R-06 | 规则版本争议（税/拍卖细节） | 高 | 低 | §6.1 版本锚点 + §6.2 差异表 + 产品内声明 |
| R-07 | 单人维护（bus factor = 1） | 高 | 高 | CONTRIBUTING + 本 PRD + 架构文档；issue 模板引导 |
| R-08 | "Monopoly" 商标与美术素材风险 | 中 | 中 | 站内声明非官方；不使用 Hasbro logo/素材；中文名"大富翁"为主展示名 |
| R-09 | 指标造假（用上限保证的绿灯自证收敛） | 中 | 高 | 本文档 §5.3 明确 GATE-02 不能作为收敛证据 |

## 10. 依赖与排期

| 阶段 | 内容 | 前置依赖 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1a | REQ-RULE 修补（破产清算 + 文案 + 差异可见化） | 无 | AC-RULE-01~04 |
| Phase 1b | REQ-AUCT 拍卖 | 无（与 1a 并行） | AC-AUCT-01~06 + M-01 下降 |
| Phase 1c | REQ-TRADE 交易 | 1b 完成（拍卖先稳定产权流转） | AC-TRADE-01~06 + M-03 提升 |
| Phase 2a | REQ-STORE-01 快照重构 | Phase 1 结束（state 新增字段越多，重构越晚越贵，故紧随其后） | AC-STORE-01/02 |
| Phase 2b | REQ-STORE 存档 UI / 自动保存 | 2a | AC-STORE-03/04/05 |
| Phase 2c | REQ-FX 音效动画 | 无（可与 2a 并行） | AC-FX-01/02 |
| Phase 3 | ADR-001 → 联机决策 | Phase 2 结束 | ADR 通过或否决 |

关键依赖说明：交易依赖拍卖先落地，原因是产权必须"总能成交"（拍卖兜底）之后，交易的稀缺性定价才有意义；存档重构依赖 Phase 1 完成，原因是每次新增 state 字段都会扩大重构面。

## 11. 开放问题（必须有决策人与期限）

| 编号 | 问题 | 选项 | 决策人 | 截止 | 决策方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OQ-01 | 联机形式 | WebRTC P2P / 最小信令服务器 / 不做 | 维护者 | Phase 2 结束前 | ADR-001 |
| OQ-02 | 交易 UI 形态 | 模板化报价 / 自由协商 / 仅 AI 间交易 | 维护者 | Phase 1c 开发前 | 交互原型 + 5 人可用性测试 |
| OQ-03 | 是否支持可配置 house rules | 支持 / 不支持（默认） | 维护者 | v1.1 规划前 | 与 R-06 一并评估 |
| OQ-04 | 是否引入可选遥测 | 不做（默认）/ 可选白名单事件 | 维护者 | v1.0 发布前 | §5.5 已给出默认决定，如有变更走 ADR |
| OQ-05 | 是否做 PWA / 真离线 | 做 / 不做（默认） | 维护者 | v1.1 规划前 | 与 NFR-05 一并评估 |
| OQ-06 | Persona A/B 假设如何验证 | 轻量访谈 / issue 分类统计 / 不做 | 维护者 | 下一版 PRD 前 | 至少选一种并回填 §2.2 证据状态 |

## 12. 协作与活文档

评审节奏：每个 Phase 结束时按 §5.2 回填实测值，并更新"基线"列；基线只允许由 PR 更新，不允许口头更新。

变更规则：REQ-* 的新增/删除必须走 PR 并在 §0 记录；AC 变更必须说明"原 AC 为何不可判定"。

贡献门槛：CONTRIBUTING 需包含"跑通三条命令 + 提 PR 模板 + 规则差异表同步"三点。

本 PRD 是唯一内容源；Word 版由它生成，禁止在 Word 版单独修改（避免双源漂移）。

## 附录 A · 复现与验证命令

# 1. 单元测试（基线 20 例）

node --test

# 2. 40 局四人模拟（B-04 ~ B-08 口径；不带参数会跑 20 局）

node scripts/simulate.mjs 40 4

# 3. 自然结束率实验（B-09 / B-10）：需临时脚本以 maxTurns=0 运行

#    Game({ players, seed, maxTurns: 0 })，步数上限 20000，

#    记录 phase==='over' 的比例与 turn 分布

# 4. 快照一致性（AC-STORE-01）：保存快照→恢复→连续 200 次 roll 比对骰点

### 附录 A.1 评审期实测脚本要点

| 检查项 | 实现要点 | 期望 |
| --- | --- | --- |
| 撞上限判胜占比 | 判定时 players.filter(!bankrupt).length > 1 | 当前 35/40 |
| 自然结束率 | maxTurns: 0 + 步数上限 20000 | 当前 10/20 |
| 状态边界 | Object.keys(game.state) 是否含 rng/decks/deckIndex/maxTurns | 当前不含 |
| 破产房屋折算 | 带房破产后债权人现金是否含房屋残值 | 当前不含 |

## 附录 B · 代码结构映射

| 关注点 | 文件 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 规则引擎 | src/engine/game.js | 21.1 KB / 679 行 |
| 棋盘数据 | src/engine/data.js | 5.4 KB |
| 卡牌数据 | src/engine/cards.js | 3.9 KB |
| 随机 | src/engine/rng.js | 0.9 KB |
| AI | src/ai/bot.js | 3.7 KB |
| UI | src/ui/main.js | 17.0 KB |
| 测试 | tests/game.test.js | 6.5 KB |
| 模拟 | scripts/simulate.mjs | 3.2 KB |
| 静态服务 | scripts/serve.mjs | 2.0 KB |

## 附录 C · 名词表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 自然结束率 | 关闭回合上限后，对局在给定步数内以破产结束的比例 |
| 撞上限判胜占比 | 对局结束时存活玩家 > 1，即由 150 回合上限按净资产判胜 |
| 快照 | 可序列化的完整对局状态（含 RNG 游标与牌堆），用于存档与恢复 |
| 规则集（ruleset） | 参数化的官方规则版本集合；用于未来多版本支持 |
| 红线 | §8.1 的架构约束，破坏需 ADR |